#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2020                                                                                                                            № 570

О Порядке управления объектами незавершенного строительства

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 6 Устава города Покачи, частью 2 статьи 1 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 23.06.2020 № 41, в целях повышения эффективности управления объектами незавершенного строительства:

1. Утвердить Порядок управления объектами незавершенного строительства в городе Покачи согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Покачи:

1) от 20.05.2016 №508 «Об утверждении Порядка управления объектами незавершенного строительства города Покачи»;

2) от 26.07.2017 №797 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 20.05.2016 №508 «Об утверждении Порядка управления объектами незавершенного строительства города Покачи»;

3) от 12.03.2019 №230 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 20.05.2016 №508 «Об утверждении Порядка управления объектами незавершенного строительства города Покачи»;

4) от 24.06.2019 №584 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 20.05.2016 №508 «Об утверждении Порядка управления объектами незавершенного строительства города Покачи».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Покачевский вестник.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Покачи Н.Ш. Вафина.

Глава города Покачи                                                                                                  В.И.Степура

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от 20.07.2020 № 570

Порядок

управления объектами

незавершенного строительства города Покачи

1. Настоящий Порядок управления объектами незавершенного строительства устанавливает порядок управления объектами незавершенного строительства в муниципальном образовании города Покачи (далее - Порядок).

2. Порядок устанавливает организационно-правовые основания:

1) списания произведенных вложений в объекты незавершенного строительства (предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские работы), являющиеся морально и технически устаревшими в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2) списания произведенных вложений в объекты незавершенного строительства (строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты, входящие в сводные сметные расчеты на строительство), продолжение строительства  которых не актуально, в связи с отсутствием проектной и исполнительной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; списания произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе инженерных сетей тепло-водоснабжения и канализации, электроснабжения и связи, принятых в состав муниципальной казны по рыночной стоимости с учетом стоимости проведенной реконструкции; списание произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе вложения в объекты, находящиеся в период проведения реконструкции в реестре муниципальной собственности и выбывшие из реестра муниципальной собственности безвозвратно; списание произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе вложения, не вошедшие в общую стоимость реконструкции объектов (переоценка стоимости вложений в реконструкцию объектов, обследование объектов для принятия решения по списанию или проведению реконструкции объектов, вложения не приведшие к возведению объекта);

3) ликвидации объектов незавершенного строительства, не использующихся по назначению, с последующим списанием затрат на его строительство;

4) консервации объектов незавершенного строительства, дальнейшее строительство которых не возможно в связи с отсутствием дополнительного финансирования.

3. В целях осуществления управления объектами незавершенного строительства создается комиссия по управлению объектами незавершенного строительства (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации города Покачи.

4. Комиссия действует в соответствии с положением, которое утверждается постановлением администрации города Покачи.

5. Балансодержатель объектов незавершенного строительства  представляет в комиссию информацию об объектах незавершенного строительства по состоянию на дату заседания комиссии по форме, установленной приложением к настоящему Порядку, для использования в дальнейшей работе комиссии.

6. По обращению балансодержателя объектов незавершенного строительства  комиссия производит осмотр объектов незавершенного строительства, проверяет документацию по объектам незавершенного строительства и формирует предложения по дальнейшему управлению данными объектами.

7. Решение о списании произведенных вложений в объекты незавершенного строительства (включая выполненные предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты, входящие в сметы на строительство); списание произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе инженерных сетей тепло-водоснабжения и канализации, электроснабжения и связи, принятых в состав муниципальной казны по рыночной стоимости с учетом стоимости проведенной реконструкции; списание произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе вложения в объекты, находящиеся в период проведения реконструкции в реестре муниципальной собственности и выбывшие из реестра муниципальной собственности безвозвратно; списание произведенных вложений на реконструкцию объектов незавершенного строительства, в том числе вложения, не вошедшие в общую стоимость реконструкции объектов (переоценка стоимости вложений в реконструкцию объектов, обследование объектов для принятия решения по списанию или проведению реконструкции объектов, вложения не приведшие к возведению объекта) принимается в форме распоряжения администрации города Покачи.

В случае если объект незавершенного строительства находится на балансе муниципального учреждения, списание производится на основании приказа муниципального учреждения, изданного во исполнение распоряжения администрации города Покачи.

8. Решение о ликвидации объекта незавершенного строительства принимается в форме распоряжения администрации города Покачи с учетом решения комиссии. В случае если объект незавершенного строительства находится на балансе муниципального учреждения, ликвидация объекта производится на основании приказа муниципального учреждения, изданного во исполнение распоряжения администрации города Покачи.

9. Решение о консервации объекта незавершенного строительства принимается в форме распоряжения администрации города Покачи с учетом решения комиссии. В случае если объект незавершенного строительства находится на балансе муниципального учреждения, консервация объекта производится на основании приказа муниципального учреждения, изданного во исполнение распоряжения администрации города Покачи.

10. Комиссия несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за правильность принятия решения о списании произведенных вложений в объекты незавершенного строительства, о ликвидации объектов незавершенного строительства, не использующихся по назначению, с последующим списанием затрат на его строительство, о консервации объектов незавершенного строительства, дальнейшее строительство которых не возможно в связи с отсутствием дополнительного финансирования.

Приложение

к Порядку управления

объектами незавершенного строительства

города Покачи,

утвержденному постановлением

администрации города Покачи

от 20.07.2020 № 570

- Информация

- по объекту незавершенного строительства

- ____________________________________

- (наименование объекта)

| - № п/п | - Наименование показателя | - Сведения |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства объекта |  |
| - 2. | - Наличие проектно-сметной документации (при наличии указать год изготовления) |  |
| - 3. | - Наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации (при наличии указать дату выдачи заключения) |  |
| - 4. | - Сметная стоимость строительства объекта в уровне текущих цен на дату предоставления информации в комиссию |  |
| - 5. | - Разрешение на строительство |  |
| - 6. | - Стоимость произведенных вложений с приложением справки о стоимости произведенных вложений по видам затрат |  |
| - 7. | - Уровень готовности объекта (либо в процентном выражении, либо указать стадию строительства) |  |
| - 8. | - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| - 9. | - Информацию о причинах приостановления строительства объекта |  |
| - 10. | - Информацию о причинах приостановления финансирования |  |
| - 11. | - Информацию о текущем использовании объекта |  |
| - 12. | - Заключение заказчика о причинах невозможности использования проектно-сметной документации и отсутствии целесообразности ее корректировки |  |
| - 13. | - Информация о стоимости консервации объекта (с приложением сметы на консервацию и содержание объекта в уровне текущих цен на дату предоставления информации в комиссию) |  |
| - 14. | - Обоснование балансодержателя о целесообразности (нецелесообразности) реализации проектно-сметной документации, дальнейшего строительства (использования) объекта, его консервации, необходимости списания произведенных вложений и/или ликвидации объекта |  |

- ___________________________________________________                                                                _____________

(должность, подпись, расшифровка)                                                                                  (дата)

М.П.