Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 22.08.2022 № 900

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании город Покачи»

Статья 1. Общие положения

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи» (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений [Указа](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A5194FA2E3B22AF8537B497B04DBAB3CD73C3DB3D481AB2A390DBB6E42J1KBH) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A51940ABE3B32AF8537B497B04DBAB3CD73C3DB3D481AB2A390DBB6E42J1KBH) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A21C42AAE2B62AF8537B497B04DBAB3CD73C3DB3D481AB2A390DBB6E42J1KBH) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A41442A6E3B32AF8537B497B04DBAB3CD73C3DB3D481AB2A390DBB6E42J1KBH) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [Паспортом](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A41D41A0E4B42AF8537B497B04DBAB3CD73C3DB3D481AB2A390DBB6E42J1KBH) приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 № 5 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE3B027A90D294F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3D15BA674412E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE0BC24AC0D294F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13BA694112E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) - [3](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE0BC24AC0D294F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13BA694312E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H), [6 части 1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE0BC24AC0D294F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13BA694612E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 № 110, [пунктом 27 части 4 статьи 29](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE3B024AE072A4F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C12BE664412E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) Устава города Покачи.

2. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи.

3. Механизм реализации муниципальной программы включает:

1) ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

2) выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

3) обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

4) представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

4. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.

1) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

а) координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу;

в) мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

г) контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

д) подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

е) проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ж) формирование и размещение информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе "Формирование комфортной городской среды";

з) внесение оперативной информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

и) внесение информации в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ);

й) организует разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2019 - 2030 годы;

к) организует работу по исполнению основного мероприятия муниципальной программы;

л) предоставляет информацию для отчета о ходе реализации муниципальной программы не позднее десятого числа следующего месяца;

м) предоставляет информацию в целях формирования ежемесячного и квартального отчетов для Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным;

н) предоставляет информацию для подготовки ответов на запросы органов власти автономного округа, главы города и Думы города Покачи;

о) представляет предложения для внесения изменений в муниципальную программу;

п) принимает предложения заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

р) обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий.

5. Механизм реализации муниципальной программы:

1) одним из соисполнителей муниципальной программы является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Покачи», которое:

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом муниципального учреждения «Управления капитального строительства», реализует функции заказчика-застройщика, предметом деятельности которого является организация строительства новых объектов, реконструкции, расширения, технического перевооружения действующих объектов, проведения капитальных и текущих ремонтов, включенных в перечень основных мероприятий муниципальной программы;

б) направляет в установленные сроки ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий для мониторинга, формирования сводного отчета, оценки эффективности, предоставления в органы власти автономного округа, а также по запросу главы города и Думы города Покачи;

в) представляет ответственному исполнителю предложения для внесения изменений в муниципальную программу;

2) другим соисполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи, которое взаимодействует с собственниками жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами (далее - управляющие организации), по вопросам реализации основных мероприятий муниципальной программы.

6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы основана на взаимодействии администрации города Покачи, хозяйствующих субъектов и граждан города Покачи.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) и дополнительным перечнями работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

7. При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) только за счет средств местного бюджета доля финансового участия заинтересованных лиц составляет от 0% - 5% от общей стоимости работ по благоустройству.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) только за счет средств местного бюджета, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5%.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города, осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE0B123A80D2B4F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13B96F4412E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 17.05.2017 № 484.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

В качестве мероприятий по благоустройству общественных территорий могут быть предложены следующие виды проектов:

1) благоустройство парков, скверов и иных общественных территорий;

2) устройство освещения улицы, парка, сквера.

8. Приоритеты формирования муниципальной программы основаны на:

1) обустройстве общественных мест с наиболее сконцентрированным сосредоточением граждан - сквер по улице Таежная (III очередь); «Теплый берег», благоустройство территории озера по ул. Молодежная; ул. Комсомольская, д. 6/2 (ЗАГС);

2) участии граждан.

9. Перечень дворовых, общественных территорий, а также перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству определяется на основании решения комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Покачи (далее - комиссия), утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE3B621AB0A2D4F2C5B8BAD69857C63EA84C3E0273D15A76E4507B07948J7K2H) администрации города Покачи от 26.10.2020 № 869.

Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE3B621AB0A2D4F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13B96F4212E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 26.10.2020 № 869.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Покачи.

Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий, а также адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству подлежащих благоустройству, утверждается постановлением администрации города Покачи.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории подлежит обсуждению с заинтересованными лицами в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE0B123A80D2B4F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13B86D4412E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 17.05.2017 № 484, который утверждается правовым актом главы города.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий будут выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве, должны быть реализованы не позднее 2030 года в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AED4BF42A3EAD7A01719AFE3B723AC062D4F2C5B8BAD69857C63EA96C3B82B3C13B96F4312E6280E2513C30CD6A56A0F82FBCFJCK5H) благоустройства территории города Покачи, утвержденными решением Думы города Покачи от 20.06.2019 № 38.

Муниципальное образование город Покачи, имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Покачи при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий на основании решения общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в порядке ее установленном;

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется муниципальным контрактом и составляет не менее 3 лет.

Муниципальная программа и иные материалы по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результаты этих обсуждений, подлежат обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения проектов муниципальной программы, проводятся, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений.

Результаты общественных обсуждений должны быть открыты, доступны, а также подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложения по вопросам формирования комфортной городской среды могут быть направлены гражданами в электронной форме.

Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий на собрании собственников, жителей многоквартирных домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

1) в рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственниками жилья рассматриваются виды работ с соблюдением:

а) требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

б) высоты бордюров по краям пешеходных путей;

в) необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

2) в рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу общественной территории города общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

а) соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

б) соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

в) размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

г) размещение необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

11. Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежеквартально и ежегодно посредством мониторинга достижения значений установленных целевых показателей эффективности муниципальной программы.

12. Методика расчета целевых показателей:

1) количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;

2) количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;

3) количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения, определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы освещения за отчетный период;

4) количество благоустроенных дворовых территорий определяется по фактическому числу дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству за отчетный период.

13. Целевые показатели муниципальной программы представлены в [таблице 1](#P193).

Перечень основных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в [таблице 2](#P351).

14. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

1) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы <1> | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи» | | | Сроки реализации муниципальной программы<2> | | | | | | | | 2019 - 2030 годы | |
| Куратор муниципальной программы<3> | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы<4> | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы<5> | 1. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».  2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи. | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель<6> | 1.Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;  2.Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы<7> | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы<7> | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.  3. Повышение уровня вовлечения населения в процесс развития территории муниципального образования, реализации проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы<7> | 1. Благоустройство общественных территорий города Покачи.  2. Благоустройство дворовых территорий города Покачи.  3. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Площадка для выгула собак». | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы<8> | № п/п | Наименование целевого показателя  <8.1> | Документ – основание <8.2> | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| Базовое значение <8.3> | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы <8.4>  2030 | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя  <8.5> |
| 1 | Доля обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) <1>, %  Дот = К1.2 / К1.1 \* 100% | 100 |  | 37,5 | | 43,8 | 50 | | 56,3 | 100 | | 1.Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.  2.Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».  3.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи. |
| 1.1 | Количество общественных территорий, всего, К1.1, ед. | 1 |  | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | |  |
| 1.2 | Количество обустроенных общественных территорий по методике «комфортная городская среда», К1.2, ед. | 1 |  | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 16 | |  |
| 2 | Доля обустроенных дворовых территорий, обеспеченных мероприятиями, определенными минимальными обязательными перечнями работ <2>, %  Ддт = К2.2 / К2.1 \* 100% | 100 |  | 38,9 | | 50 | 61,1 | | 66,7 | 100 | | 1.Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.  2.Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».  3.Управление жилищно-коммунального хозяйства. администрации города Покачи. |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, всего, К2.1, ед | 2 |  | 18 | | 18 | 18 | | 18 | 18 | |  |
| 2.2 | Количество обустроенных дворовых территорий по методике «комфортная городская среда», К2.2, ед. | 2 |  | 7 | | 9 | 11 | | 12 | 18 | |  |
| 3 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Площадка для выгула собак», ед. |  |  | - | | - | - | | - | - | | 1.Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.  2.Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».  3.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9> | Источники финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего  2019-2030 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026-2030 |
| всего | | 237 971 347,53 | 15 646 153,87 | | 9 646 111,11 | | | 10 717 888,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 67 723 600,00 | 3 385 800,00 | | 3 385 800,00 | | | 3 762 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 59 951 393,31 | 5 295 738,47 | | 5 295 700,00 | | | 5 884 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | 110 296 354,22 | 6 964 615,40 | | 964 611,11 | | | 1 071 788,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Покачи <9> | Источники финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | |  |
| Всего  2019-2030 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026-2030 |
| Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) <10>  Жилье и городская среда (2019-2030) | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 131 095 448,92 | 9 646 153,87 | | 9 646 111,11 | | | 10 717 888,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 67 723 600,00 | 3 385 800,00 | | 3 385 800,00 | | | 3 762 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 52 796 293,31 | 5 295 738,47 | | 5 295 700,00 | | | 5 884 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | 10 575 555,61 | 964 615,40 | | 964 611,11 | | | 1 071 788,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Наименование проекта автономного округа (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)  Формирование комфортной городской среды (2019-2030) | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 131 095 448,92 | 9 646 153,87 | | 9 646 111,11 | | | 10 717 888,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 67 723 600,00 | 3 385 800,00 | | 3 385 800,00 | | | 3 762 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 52 796 293,31 | 5 295 738,47 | | 5 295 700,00 | | | 5 884 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | 10 575 555,61 | 964 615,40 | | 964 611,11 | | | 1 071 788,89 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования<11> | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2019-2030 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026- 2030 |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании город Покачи»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основное мероприятие муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий города Покачи <1> | | Отдел архитектуры и градостроительства, МУ «УКС», Управление жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения» | всего | 188 493 716,89 | | 2 000 000,00 | 70 935 391,38 | 85 548 171,64 | 9 646 153,87 | 9 646 111,11 | 10 717 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 67 723 600,00 | | 0,00 | 3 782 900,00 | 53 407 100,00 | 3 385 800,00 | 3 385 800,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 48 147 035,91 | | 0,00 | 5 916 843,59 | 25 754 653,85 | 5 295 738,47 | 5 295 700,00 | 5 884 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 72 623 080,98 | | 2 000 000,00 | 61 235 647,79 | 6 386 417,79 | 964 615,40 | 964 611,11 | 1 071 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию I | |  | всего | 188 493 716,89 | | 2 000 000,00 | 70 935 391,38 | 85 548 171,64 | 9 646 153,87 | 9 646 111,11 | 10 717 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 67 723 600,00 | | 0,00 | 3 782 900,00 | 53 407 100,00 | 3 385 800,00 | 3 385 800,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 48 147 035,91 | | 0,00 | 5 916 843,59 | 25 754 653,85 | 5 295 738,47 | 5 295 700,00 | 5 884 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 72 623 080,98 | | 2 000 000,00 | 61 235 647,79 | 6 386 417,79 | 964 615,40 | 964 611,11 | 1 071 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий города Покачи <2> | | Отдел архитектуры и градостроительства, МУ «УКС», Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 48 977 630,64 | | 6 693 378,67 | 25 174 217,04 | 11 110 034,93 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 11 804 357,40 | | 2 258 657,40 | 0,00 | 9 545 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 37 173 273,24 | | 4 434 721,27 | 25 174 217,04 | 1 564 334,93 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию II | |  | всего | 48 977 630,64 | | 6 693 378,67 | 25 174 217,04 | 11 110 034,93 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 11 804 357,40 | | 2 258 657,40 | 0,00 | 9 545 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 37 173 273,24 | | 4 434 721,27 | 25 174 217,04 | 1 564 334,93 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Площадка для выгула собак» <3> | | Отдел архитектуры и градостроительства, МУ «УКС», Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию III | |  | всего | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: | | |  | всего | 237 971 347,53 | | 8 693 378,67 | 96 609 608,42 | 96 658 206,57 | 15 646 153,87 | 9 646 111,11 | 10 717 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 67 723 600,00 | | 0,00 | 3 782 900,00 | 53 407 100,00 | 3 385 800,00 | 3 385 800,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 59 951 393,31 | | 2 258 657,40 | 5 916 843,59 | 35 300 353,85 | 5 295 738,47 | 5 295 700,00 | 5 884 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 110 296 354,22 | | 6 434 721,27 | 86 909 864,83 | 7 950 752,72 | 6 964 615,40 | 964 611,11 | 1 071 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | |  | всего | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | |  | всего | 237 971 347,53 | | 8 693 378,67 | 96 609 608,42 | 96 658 206,57 | 15 646 153,87 | 9 646 111,11 | 10 717 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 67 723 600,00 | | 0,00 | 3 782 900,00 | 53 407 100,00 | 3 385 800,00 | 3 385 800,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 59 951 393,31 | | 2 258 657,40 | 5 916 843,59 | 35 300 353,85 | 5 295 738,47 | 5 295 700,00 | 5 884 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 110 296 354,22 | | 6 434 721,27 | 86 909 864,83 | 7 950 752,72 | 6 964 615,40 | 964 611,11 | 1 071 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель «Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи» | |  | | всего | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1 МУ «УКС» администрации города Покачи | |  | | всего | 237 971 347,53 | 8 693 378,67 | | 96 609 608,42 | 96 658 206,57 | 15 646 153,87 | 9 646 111,11 | 10 717 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 67 723 600,00 | 0,00 | | 3 782 900,00 | 53 407 100,00 | 3 385 800,00 | 3 385 800,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 59 951 393,31 | 2 258 657,40 | | 5 916 843,59 | 35 300 353,85 | 5 295 738,47 | 5 295 700,00 | 5 884 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 108 296 354,22 | 4 434 721,27 | | 86 909 864,83 | 7 950 752,72 | 6 964 615,40 | 964 611,11 | 1 071 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи | |  | | всего | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

**Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента  (основного мероприятия) <1> | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия) | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель <2>  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий | | | |
| Задача <2>  1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.  3. Повышение уровня вовлечения населения в процесс развития территории муниципального образования, реализации проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования. | | | |
| Подпрограмма 1 <2> | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий города Покачи | Обустройство общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха | - |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий города Покачи | Обустройство дворовых территорий, обеспеченных мероприятиями, определенными минимальными обязательными перечнями работ | - |
| 3 | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Площадка для выгула собак» | Обустройство дворовых территорий по методике «комфортная городская среда» | - |

Таблица 4

**Перечень**

**реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2022 | Инвестиции на 2022год | | | | | Инвестиции на 2023год | | | | | Инвестиции на 2024год | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего в том числе: | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного

элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя <\*> | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7

**Наказы избирателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Основание | | | | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Сумма всего, руб. | по годам в руб. | | | | | | | | |
| Нормативный правовой акт | Реквизиты | Пункт, подпункт | Содержание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 3 | Обустройство пешеходной дорожки и отграничение ее от проезжей части бордюрным камнем с торца дома № 3 по улице Ленина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 4 | Установка и оборудование детских площадок, в соответствии с требованиями государственных стандартов безопасности при эксплуатации, во дворах домов № 8 и № 10 по улице Таежная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 5 | Обустройство территории между домами № 1 и № 7 по улице Ленина, в соответствии с правилами благоустройства территории города Покачи, с разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зоны отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 8 | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем:  - вдоль здания № 3 по улице Комсомольская;  - во дворах домов № 12, № 16 по улице Таежная;  - во дворах домов № 2, № 4 по улице Ленина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 9 | Отграничение при помощи заборов или иных конструкций возможность въезда на игровую площадку у дома № 8 по улице Мира, примыкающую к магазину ТЦ «Рустам» (дом № 12 по улице Таежная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 14 | Переукладка тротуарных плит между 3 и 4 подъездами дома № 3 по улице Мира. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 16 | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем от дома № 3 по улице Мира до МАУО СОШ № 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 18 | Осуществление мероприятий по приведению в соответствие со строительными нормами и стандартами тротуара вдоль дома № 2 по улице Мира. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 19 | Устранение скопления луж, затрудняющих передвижение пешеходов и автотранспорта:  - возле дома № 2 по улице Мира и на автопарковке для машин;  - возле дома № 4 по лице Мира. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 25 | Строительство площадки в районе дворовой территории жилого дома № 14 по улице Мира, примыкающей ко входу в МАДОУ ДСКВ «Солнышко» для обеспечения остановки и разворота машин, доставляющих детей в детский сад по проезду во дворе дома № 14 по улице Мира. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 26 | Замена бордюрного камня пешеходной дорожки, устройство современного ограждения клумб вдоль пешеходной дорожки, ведущей от площади возле администрации города Покачи к магазину «Магнит» (улица Комсомольская д. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 29 | Оснащение антивандальными тренажерами для взрослых внутриквартальные территории города:  - улица Ленина д. 13;  - улица Таежная д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 30 | Благоустройство прилегающей территории к дому №13 по улице Ленина бордюрами или железными конструкциями (заборами). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 32 | Строительство пешеходной дорожки от 5 подъезда дома № 2 по улице Таежная в сторону ТРК «Ракурс+» - МАОУ СОШ № 1 и озеленение вдоль дорожки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 33 | Озеленение территории детской игровой площадки напротив дома № 2 по улице Таежная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 34 | Строительство автопарковки во дворе дома № 7 по улице Молодежная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 35 | Обустройство тротуарного полотна вдоль дома № 2 по улице Комсомольская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 36 | Увеличение парковочных мест для автотранспорта, расширение автопарковки напротив подъезда 5 дома №2 по улице Комсомольская (от площадки ТБО до тротуара - вход в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 38 | Установка детской площадки между парковкой БУ «Покачевская городская больница» и зоной индивидуальной жилой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 41 | Обустройство тротуарного полотна и асфальтного покрытия внутри дворового проезда дома № 6 по улице Комсомольская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 42 | Увеличение парковочных мест для автотранспорта у дома № 6 по улице Комсомольская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Решение Думы города Покачи | 27.11.2020 № 29 «О перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи» (принято Думой города Покачи 24.11.2020) | 43 | Строительство велодорожек в городе Покачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов

Российской Федерации в автономном округе, учтенные

в муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 9

**Перечень**

**предложений и инициатив граждан, направленных на достижение**

**показателей национальных целей, оценку эффективности**

**деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, социально-экономическое развитие**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Покачи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание предложения | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Номер, наименование показателя | Ответственный исполнитель | Автор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Таблица 10

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся

в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность, тыс. кв. м | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | город Покачи | ул. Мира, д. 2, д. 4 ул. Молодежная, д. 5 д. 7 | 4 | 2022 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 2 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 2, д. 4, д. 6 ул. Ленина, д. 14, д. 12, д. 16, д. 18 | 7,64 | 2023 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 3 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 8, д. 31, ул. Мира, д. 8 | 3,35 | 2024 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 4 | город Покачи | ул. Ленина, д. 1, д. 3, д. 7 | 5,2 | 2025 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 5 | город Покачи | ул. Ленина, д. 5, д. 7, д. 8, ул. Комсомольская, д. 15, д. 17 | 2,1 | 2026 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 6 | город Покачи | ул. Ленина, д. 9, д. 13 | 4,69 | 2027 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 7 | город Покачи | ул. Харьковская, д. 6, д. 8 | 2 | 2028 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 8 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 12 | 2 | 2029 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 9 | город Покачи | ул. Харьковская, д. 5 | 2 | 2030 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |

Таблица 11

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность, га | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | город Покачи | «Сквер по ул. Таежная» (III очередь) | 0,9 | 2022 г. - 2023 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 2 | город Покачи | «Сквер по ул. Таежная» (IV очередь) | 0,75 | 2023 г. - 2024 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 3 | город Покачи | Площадь возле дома культуры «Октябрь» | 0,15 | 2023 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория, включающая в себя площадь возле ТЦ «Рустам», городской библиотеки, администрации, д/с «Солнышко» и пешеходную дорожку, ведущую к ТЦ «Север» - «Бульвар Юности» | 0,95 |
| 4 |  | Общественная территория, примыкающая к жилым дома № 1, №5, по ул. Молодежная | 0,65 | 2024 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория, примыкающая к жилому дому № 8 по ул. Мира | 0,683 |
| 5 | город Покачи | Общественная территория, примыкающая к жилым домам № 2 по ул. Таежная № 1 по ул. Молодежная | 0,76 | 2025 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория во втором микрорайоне индивидуальной жилой застройки (проезд Угловой, в районе городской больницы) 8,36 2024 | 0,84 |
| 6 | город Покачи | Общественная территория, между жилым домом № 13 по ул. Ленина и д/с «Югорка», СОШ № 4 | 1,5 | 2026 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория, примыкающая к жилым дома № 7, № 9,11, по ул. Молодежная | 0,6 |
| 7 | город Покачи | Общественная территория, расположенная между жилым домом № 6 по ул. Комсомольская и городской больницей (напротив ЗАГСа) | 0,6 | 2027 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория между жилым домом по ул. Комсомольская, д. 5 и зданием ул. Комсомольская, д. 3А (почта России, аптека, ЦБЭО) | 0,5 |
| 8 | город Покачи | Общественная территория, примыкающая к жилым дома № 8, № 10 по ул. Таежная | 0,45 | 2028 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Общественная территория в 11 микрорайоне. Район жилого дома № 8 по ул. Харьковская, район жилых домов ул. Бакинская, д. 1, ул. Бакинская, д. 11 | 0,5 |
| 9 | город Покачи | Общественная территория, между жилыми домами № 1 и № 7 по ул. Ленина 6 | 1,78 | 2029 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| Территория, возле детского парка отдыха, проезд Парковый (площадь где раньше стоял Кораблик) | 0,7 |
| 10 | город Покачи | Сквер возле нового спортивного комплекса «Сибиряк» | 1,1 | 2030 | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |

Таблица 12

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества (земельного участка) | Собственник (пользователь) | Вид пользования |
| - | - | - | - | - |

Таблица 13

Визуализированный перечень образцов элементов

благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой

территории, в соответствии с минимальным (обязательным)

перечнем работ по благоустройству города Покачи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рисунок не приводится. | Урна «Премиум» с крышкой 30 л.  Оцинкованный металл 0,7 мм  Размер: 380 x 300 x 820 мм  Коробка: 410 x 320 x 840 мм  Вес 8,6 кг |
| 2 | Рисунок не приводится. | Лавка 2.0 с подлокотниками  Металл каркас, дерево  Ширина - 400 мм  Высота - 620 мм  Длина - 2000 мм |
| 3 | Рисунок не приводится. | Опора наружного освещения  Уличный фонарь, исполнения УХЛ 1  Светильник Русь - 3  Высота 4500 мм  Материал: металл окрашенный |
| 4 | Рисунок не приводится. | Уличный светильник на опоре.  Высота 9000 мм  Материал: металл окрашенный |
| 5 | Рисунок не приводится. | Камни бетонные и железобетонные бортовые  Длина - 3000 мм  Высота - 450 мм  Ширина - 180 мм  Вес - 580 кг |
|  | Рисунок не приводится. | Камни бетонные и железобетонные бортовые  Длина - 3000 мм  Высота - 300 мм  Ширина - 150 мм  Вес - 320 кг |
| 6 | Рисунок не приводится. | Плита дорожная ПДН  Длина - 6000 мм  Высота - 140 мм  Ширина - 2000 мм  Вес - 4200 кг |
| 7 | Рисунок не приводится. | Плита дорожная ПДН  Длина - 6000 мм  Высота - 140 мм  Ширина - 1750 мм  Вес - 3500 кг |
| 8 | Тротуарная плитка  Рисунок не приводится. | Тротуарная плитка: размеры: 400 x 400 x 50 мм. Плитка серого цвета.  Водопоглощение - 3%.  Истираемость 0,4 г/см2 |
| 9 | Тротуарная плитка  Рисунок не приводится. | Тротуарная плитка: размеры: 400 x 400 x 50 мм. Плитка красного цвета.  Водопоглощение - 3%.  Истираемость 0,4 г/см2 |
| 10 | Тротуарная плитка  Рисунок не приводится. | Тротуарная плитка: размеры: 200 x 100 x 80 мм. Плитка белого цвета.  Водопоглощение - 3%.  Истираемость 0,4 г/см2 |
| 11 | Тротуарная плитка  Рисунок не приводится. | Тротуарная плитка: размеры: 200 x 100 x 80 мм. Плитка красного цвета.  Водопоглощение - 3%.  Истираемость 0,4 г/см2 |